# BÀI LÀM: LẬP KẾ HOẠCH SPRINT 5 CHO CHỨC NĂNG VÍ RIKKEIPAY

# Phần 1: Phân tích

## Tính planning câpcity

công thức:

capacity cá nhân = Ngày khả dụng x giờ tập trung/ngày

Planning Capacity = tổng capacity cá nhân - Thời gian làm việc cố định

do hà báo nghỉ 2 ngày ngay trc sprint planning nên ngày khả dụng của hà giảm từ 10 xuống 9 ngày

| Developer | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) | Việc cố định (giờ) | Planning Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tú | 10 | 6 | 60 | 6 | 54 |
| Vy | 10 | 6 | 60 | 0 | 60 |
| Khoa | 9 | 6 | 54 | 4 | 50 |
| Hà | 8 | 6 | 48 | 0 | 48 |
| Tổng |  |  | 222 | 10 | 212 |

Giair thích phép tính vd Tú: 10 x 6 - 6 =54 giờ

(tương tự cho mấy ng còn lại)

=> Tổng 212 giờ tập trung

## 2.Tính vận tốc 4 sprint gần nhất 18,20,19,15

Vtb = (18+20+19+15)/4 = 18SP

Vmin = 15sp ; Vmax = 20sp

=> khoảng V tham khảo để dự báo sprint 5 là 15-20sp, với gtri tb là 18sp

# Phần 2.Thiết kế sprint Goal và lựa chọn PBI

## Sprint goal

giúp hành khách thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay ổn định hơn và biết rõ tiền hoàn lại khi chuyến bị hủy

## Các PBI được chọn vào sprint 5

| Thứ tự | Product Backlog Item (PBI) | SP | Lý do lựa chọn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay | 8 | Đây là PBI ưu tiên cao nhất, cần hoàn thiện Integration Test để bảo đảm chức năng thanh toán hoạt động đúng. |
| 2 | Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy | 5 | Giải quyết trực tiếp vấn đề khách hàng không biết tiền đã được hoàn lại hay chưa và phụ thuộc vào chức năng thanh toán. |
| 3 | Xem số dư và lịch sử giao dịch ví | 3 | Giúp hành khách kiểm tra số dư và xác nhận giao dịch hoàn tiền sau khi chuyến đi bị hủy. |
|  | Tổng cộng | 16 SP |  |

## Lý do ko chọn các PBI còn lại

| PBI | SP | Lý do không lựa chọn |
| --- | --- | --- |
| Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 | Nhà cung cấp SMS chưa ký hợp đồng nên phụ thuộc bên ngoài chưa sẵn sàng để triển khai. |
| Giao diện chủ đề Tết | 2 | Không trực tiếp giải quyết vấn đề thanh toán và hoàn tiền, nên chưa phải ưu tiên trong Sprint này. |
| Chat với tài xế | 5 | Không phục vụ trực tiếp Sprint Goal và có thể được xem xét ở Sprint sau khi các vấn đề của ví RikkeiPay được xử lý. |

# Phần 3. Phân rã PBI ‘Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy’ thành 3 task

| Task | Nội dung công việc | Đầu ra kiểm chứng được |
| --- | --- | --- |
| Task 1 | Xây dựng xử lý nghiệp vụ hoàn tiền khi chuyến đi bị hủy, xác định điều kiện hoàn tiền và số tiền cần hoàn. | Có hàm xử lý hoàn tiền và bộ kiểm thử xác nhận số tiền hoàn đúng theo các trường hợp hủy chuyến hợp lệ, không hợp lệ. |
| Task 2 | Tích hợp xử lý hoàn tiền với ví RikkeiPay và cập nhật số dư giao dịch. | Có kết quả kiểm thử tích hợp chứng minh số dư ví được cập nhật chính xác và không hoàn tiền hai lần khi một yêu cầu bị gửi lặp. |
| Task 3 | Kiểm thử luồng hoàn tiền và xử lý các trường hợp ngoại lệ. | Có báo cáo kiểm thử cho các trường hợp hủy chuyến thành công, hoàn tiền thất bại, yêu cầu trùng lặp và số dư sau hoàn tiền; các lỗi nghiêm trọng được xử lý trước khi đánh dấu Done. |

kết luận: Sp5 đề xuất thực hiện 3 PBI vs tổng phạm vi 16sp, tập trung vào thanh toán, hoàn tiền và khả năng ktra gdich của ví RikkeiPay . Planning Capacity của đội là 212 giờ, sau khi tính đến công việc cố định và việc hà nghỉ 2 days. kế hoạch ưu tiên gtri người dùng, có tính đến năng lực thực tế của đội và không bổ sung các PBI chỉ để đạt Vtb